吉安润田矿泉水有限责任公司

绿色矿山建设项目

邀标文件

吉安润田矿泉水有限责任公司

2021年7月

# 第一章 投标邀请函

根据青原区政府下达的绿色矿山建设任务和自然资源部门绿色矿山建设标准，经总公司批准同意我公司开展绿色矿山创建工作。遵循“公开、公平、公正和诚实信用”的原则，进行项目邀标，邀请贵公司参加此项目的投标，如贵公司有意参与，请务必详细阅读和理解本邀标函所有附件（免费获取）有关事项，告知如下：

1.项目概况与范围

项目概况：吉安润田矿泉水有限责任公司绿色矿山建设项目

工程地点： 吉安市青原区东固畲族乡东井冈南大道118号

范围：包括但不限于绿色矿山规划文本编制、绿色矿山建设软硬件整改、绿色矿山建设自评估报告编制，组织专家评审等。

资金来源：自筹已到位。

2．投标人资格要求

2.1 本次竞标要求

凡在中国境内注册具有法人资格，并具有有效的营业执照和相应资质的企业均可参与投标；

2.2投递地点：吉安润田矿泉水有限责任公司（青原区东固畲族乡东井冈南大道118号）。

联 系 人：兰鸽

联系电话：19970056644

2.3 投标文件投递开始时间：2021年7月3日

3．投标文件递交截止和开标时间、地点

3.1投标文件递交的截止时间为：2021年7月7日9时30分（北京时间）

3.2开标时间为：2020年7月7日10时30分（北京时间）

3.3投标文件递交地点为：吉安润田矿泉水有限责任公司

地址为： 青原区东固畲族乡东井冈南大道118号

3.4 逾期送达的、未送达指定地点或未邮寄至投标地点的投标文件，招标人不予受理。

3.5投标人无须到我司开标现场。

3.6 获得邀标文件网址http://www.runtian.com.cn/

第二章  投标人须知

一、投标文件的组成

投标文件应采用A4规格纸编制并装订成册，主要包含以下几个部分内容：

1）报价清单

2）资质证书

3）投标函

3）企业认为有必要提供的业绩等其它材料

二、投标报价及要求

1、投标人应根据绿色矿山标准技术规范要求及现场实际情况进行报价，招标人在开标前组织现场答疑，各投标单位自行前往并承担相关费用。

2、投标报价应是本投标文件所确定的全部工作内容的价格体现。其应包括各种文本编制、专家评审、软硬件整改、税金等所有费用。

3、本项目投标文件不予以退回，若未中标不予以补偿任何费用。

4、若乙方在合同签订后放弃或在绿色矿山建设过程中恶意拖延，若造成损失，甲方有权要求乙方进行双倍合同价款赔偿。

三、反商业贿赂的特别声明

在招投标过程中，投标方不得安排招标单位业务人员参加任何可能对公正履行职责有影响的活动，提供任何形式馈赠的礼品、礼金、有价证券等。一经发现，视受邀公司自动弃权。

四、中标

招标人根据投标人的资质、价格、付款方式、施工周期及谈判结果进行综合评定，确定中标人。

1、评标方法：综合评分法。
2、分值构成及评分标准
分值构成：总分100分，评标总得分=各项得分相加求和。

| 序号 | 项目 | 分值 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 80 | 同等质量下，报价最低。 |
|  |  | 70 | 同等质量下，总价第二低。 |
|  |  | 60 | 同等质量下，报价第三低及以后者。 |
| 2 | 企业资质 | 5 | 营业执照副本、法人身份证、资质证书盖公章复印件得4分，否则不计分。提供最高资质等级证书加计1分，否则不得分。 |
| 3 | 企业业绩 | 15 | 有矿泉水绿色矿山建设业绩的每项加5分，最多加15分 |

五、项目如有变动、更改，招标单位会及时以书面方式通知投标单位。

投 标 函

致：吉安润田矿泉水有限责任公司

根据已收到项目招标文件，我单位经考察现场并已仔细研究            项目招标文件的全部内容，我方愿意以人民币      （￥：        ）的投标总价，按招标文件要求承包本次招标范围内的全部工作内容，并负责绿色矿山建设项目通过。

1、我方承诺响应招标文件的所有条款。

2、我方完全理解贵方无义务必须接受最低报价的投标并有权拒绝所有的投标，一旦我方中标，我方保证立即开展各项工作，20日内完成绿色矿山规划文本编制，45日内完成整改和建设资料汇编，并在11月底前通过上级绿色矿山验收。

3、我单位保证绿色矿山建设项目达到 通过要求（符合自然资源部门绿色矿山标准）。

4付款方式为：完成项目规划文本付总价40%，余款待项目通过验收后一次性付清。

5、如果我方中标，贵方的中标通知书和本投标书将构成约束我们双方的合同的组成部分。

投标单位（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签章）：

日期：  年  月 日

授权委托书

本授权书声明：我    系      的法定代表人，现授权委托

为我单位合法代理人，以本公司的名义参加            投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我司均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

投标方（盖章）：

法定代表人（签章）：

授权日期：      年    月    日

承 诺 书

吉安润田矿泉水有限责任公司：

根据已收到贵方的招标文件，遵照国家有关政策法规，我方研究招标文件及其他相关资料后，愿以招标文件要求的条件参与投标并做出如下承诺：

本次招投标和后期工作所提供的一切资料是真实、准确完整的，如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，我公司愿意承担法律责任，包括接受相关行政主管部门做出的相关处罚。

本单位一旦中标不允许分包、转包。如发现承诺不实，我方愿意承担因此而产生的一切经济、法律后果及纠纷。

投标人名称：（盖单位章）

法定代表人或授权人：

电    话：

年  月  日