沈阳润田食品饮料有限公司

沈阳基地绿化工程项目

邀标文件

沈阳润田食品饮料有限公司

2023年 5月5日

# 第一部分  邀标公告

1、招标条件：沈阳基地绿化工程项目具备施工条件，建设资金来源为自筹资金，招标人为沈阳润田食品饮料有限公司，现将邀标有关事宜公告如下，欢迎符合条件的投标人参与投标。

2、项目概况与招标范围

（1）项目法人：沈阳润田食品饮料有限公司

（2）项目地址：沈阳市沈北新区辉山大街129号沈阳润田食品饮料有限公司厂区内

（3）施工招标范围:包括不限于土地翻耕、建筑垃圾清理、土地平整、树根清除、三叶草种植及养护(详附件明细)。

(4)质量等级：本工程的工程质量应符合国家工程质量验收标准合格及以上要求。

（5）计划工期：自开工之日30个日历天，因天气原因、甲方原因不具备施工条件或不能施工工期顺延。

3、投标人资格要求

3.1投标人必须持有工商行政管理部门核发的营业执照，独立法人；

3.2本项目不接受联合体投标；

3.3.参加此次招标的前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明或无行贿记录承诺函和通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用信息查询无严重违法失信行为信息记录的打印件（或截图）。

4．资格审查方式及评标办法

本次招标资格审查实行资格后审，评标办法采用综合评估法。

5．招标文件的获取

有意向参加本项目投标的企业，在润田官网（http://www.runtian.com.cn/）自行下载招标文件。

6.投标文件的递交

6.1 递交投标文件截止时间（投标截止时间，下同）为 2023年5月15日16时 00 分，地点：沈阳润田食品饮料有限公司（沈阳市沈北新区辉山大街129号）。

6.2开标日期为 2023年5月16日9 时 00 分，地点：沈阳润田食品饮料有限公司会议室

6.3逾期送达的、未送达指定地点或未邮寄至投标地点的投标文件，招标人不予受理。

7.联系方式 联 系 人：魏总  联系电话：024-88081929-800119970056622

王振洪 联系电话：024-88081929-8003  19970056625

第二部分招标文件专用要约条款

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 招标人 | 招标人：沈阳润田食品饮料有限公司 地 址: 沈阳市沈北新区辉山大街129号 联系人：魏宏明 电 话：（024）88081929-8001 |
| 1.1.2 | 项目名称 | 沈阳基地绿化工程项目 |
| 1.1.3 | 建设地点 | 详见第一部分 招标公告第2项 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 自筹资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 详见第一部分 招标公告第2项 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 详见第一部分 招标公告第2项 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 施工要求的质量标准：合格及以上 |
| 1.4.1 | 投标人资格要求 | 详见第一部分 招标公告 |
| 1.5 | 费用承担补偿 | ■不补偿□补偿，补偿标准： |
| 1.9.1 | 踏勘 | □组织：■不组织： 踏勘地点：详见第一部分 招标公告第2项 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | ■不召开□召开，召开时间：召开地点： |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 招标人不组织招标答疑会，投标人如有疑问须澄清，请在投标截止时间3日前，提出疑问。 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 在投标截止时间3天前回复。补充通知作为招标文件的组成部分，对投标人起同等法律约束作用。 |
| 1.11.1 | 招标人规定由分包人承担的工作 | □不允许■允许。 |
| 1.11.2 | 投标人拟分包的工作 | □不允许■允许。 |
| 1.12 | 偏离 | ■不允许□允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标截止时间3日前提出 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 详见第一部分 招标公告第2项 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 收到招标文件澄清通知24小时内 |
| 2.3.1 | 招标人修改招标文件的时间 | 投标截止时间3日前 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 收到招标文件修改通知24小时内 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 投标文件由以下资料组成： （一）授权委托书、投标函单（按附表格式填写） （二）营业执照复印件加盖单位公章； （三）资质证书复印件加盖单位公章； （四）投标人认为需提交资料（如有） |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 |  |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 30天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | / |
| 3.5.2 | 近年财务状况 | / |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目 | 自行提供 |
| 3.5.5 | 近年发生的重大诉讼及仲裁情况 | / |
| 3.5.6 | 联合体要求 | ■不允许□允许 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | ■不允许□允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 投标文件按格式要求盖章或签字，涂改处加盖投标人单位公章及法定代表人印章。 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数 | 正本1份，投标人采用A4纸打印并密封。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | 投标文件成套装订。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 密封袋上应写明企业单位名称、工程名称，密封袋封口均应密封，并加盖单位公章 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 沈阳市沈北新区辉山大街129号 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | ■否□是 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2023年5月16日9:00 开标地点：沈阳市沈北新区辉山大街129号 |
| 5.2 | 开标程序 | 密封情况检查：现场查验密封情况；按照递交投标文件的先后顺序开标 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：3人以上（含3人），其中：厂部1人、综合部1人，品控部1人，财务部1人，生产部1人，工程部1人。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | ■是 □否，推荐的中标候选人数：3名 |
| 7.2 | 中标候选人公示媒介 | / |
| 7.4.1 | 履约担保 | / |
| 9 | 投标报价的确定及要求（综合单价含人工、材料、施工安全措施、税金等所有费用） | 采用清单计价模式进行报价，所报单价为全费单价，（1）报价人应充分考虑本项目在施工期间各类建材的市场风险和国家政策性调整等风险因素计算报价。除非在合同中另有约定，否则报价人所报的价格在合同履行过程中不予调整。 （2）本项目为交钥匙工程，报价应是该项目全部内容的价格体现，应以人民币报价。报价应包括所有货物、外购、外协、配套件、管理、运杂、装卸、安装、调试、破损恢复、检测、培训、维护保养、政策风险、安全防护、税金等各项直接、间接费用。 |
| 10 | 其他说明 | 反商业贿赂的特别声明在招投标过程中，投标方不得安排招标单位业务人员参加任何可能对公正履行职责有影响的活动，提供任何形式馈赠的礼品、礼金、有价证券等。一经发现，视受邀公司自动弃权。 |

第三部分 评标办法（综合评估法）

1、评标方法：综合评估法。
2、分值构成及评分标准
分值构成：总分100分，评标总得分=各项得分相加求和。

| 序号 | 项目 | 分值 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 75 | 同等质量下，单一标段总报价最低。 |
|  |  | 70 | 同等质量下，单一标段总报价第二低。 |
|  |  | 60 | 同等质量下，单一标段总报价第三低及以后者。 |
| 2 | 企业资质 | 5 | 营业执照副本、法人身份证复印件盖公章得4分，提供最高资质等级证书加计1分，未提供全不得分。 |
| 3 | 企业业绩 | 10 | 近三年（2020-2022年）完成项目业绩，每有一项计2分，最多计10分。标书内附供货合同等加盖公章复印件，否则不计分。 |
| 4 | 养护计划 | 10 | 量身制作养护计划书，养护期为一年，如有问题24小时到达现场解决问题。 |

注：1、以上评分资料需提供相关证明材料的，如有一项未提供或提供不全的，此项不得分；

2、评分标准为客观性材料评分（符合即得分，不符合则不得分）；由评标全体成员在认真审阅的基础上，集体认定评审得分；当评标小组意见不一致时，采用少数服从多数举手表决方式认定是否符合。

3、如中标排序出现并列，则“投标报价”得分高排序在前；如“投标报价”得分相同，则“企业资质”得分高排序在前；如“企业资质”得分相同，则“企业业绩”得分高排序在前；如“企业业绩”得分相同，则在开标现场当时、当场、当众现场抽签确定中标人。

第四部分、合同格式及付款方式

合同书

甲方：沈阳润田食品饮料有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，乙方经投标承揽本工程，经双方协商一致同意签订本合同。

第一条　工程项目

1.工程名称：沈阳基地绿化工程项目

2.工程地点：沈阳市沈北新区辉山大街129号沈阳润田食品饮料有限公司

3.承包范围和内容：包括不限于土地翻耕、建筑垃圾清理、土地平整、树根清除、三叶草种植及养护(详附件明细)。

4.工程项目禁止分包、转包，一经发现甲方有权终止合同。

第二条　工程期限

一、工期为乙方自接甲方通知开工之日起30个有效自然日，因甲方或不可抗力原因工期顺延。

二、如遇下列情况，经甲方现场代表签证后，工期相应顺延：

1.因雨天原因不能施工，工期顺延；

2.在施工中如因下雨或连续大风等恶劣天气3天以上，影响正常施工。

3.不可抗力因素而延误工期。

乙方在上述情况发生后5天内，就延误的工期以书面形式向甲方提出报告。甲方在收到报告后5天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

第三条　工程质量

- 主要原材料：三叶草种子、肥料。

- 乙方在施工过程中必须遵守以下规定

①.由乙方提供的主要三叶草种子、肥料及农药必须按有关规定提供质量合格证后方可用于工程。

②.材料改变必须经甲方代表签证后，方可用于工程。

③.隐蔽工程必须经甲方代表检查、验收后，方可进行下一道工序。

3.乙方在施工发生质量事故，应及时报告甲方，一般质量事故的处理结果应书面送于甲方。重大质量事故的处理方案，应经甲方签证后实施。

4.工程完工后，乙方按现行规定对工程实行整改，整改时间自通过甲方验收之日算起。

第四条　工程价款的支付与结算

一、工程价款支付：合同为固定综合单价包干合同，综合单价具体详见附件，暂定含税合同总价：人民币：元（大写：       ）（含增值税专用发票税率    %）。

付款方式：1.工程竣工完成验收合格后付至总价的 95 %，2.付95%价款之前未开具总价全额发票甲方有权拒付工程价款 3.双方同意将本工程结算价的5%作保修金,质保验收壹年后无质量问题无息付清余款。

二、结算原则

1.数量按现场实际测量面积计算数量，不另计损耗。

2.工程完工，对比合同实际工程量有增减，发生的数量按实际发生数量结算且价格按合同附件价格。

3.双方约定合同总价的其他调整因素：

①.甲方现场签证，乙方所报送的签证单应经甲方基地、工程设备部、分管领导签字后才有效力。

②.因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加合同价款。

三、工程签证金额原则不能超合同金额10%。

第五条　施工与变更

施工中如发现有错误或严重不合理的地方，乙方及时以书面形式通知甲方，由甲方确定修改意见，乙方按修改进行施工。乙方在接到通知后应按变更要求进行施工并完成，乙方在完成后的七日内提出工程量变更报告，甲方应按实签证，并在收到报告后的七日内给以答复，否则视为已认可乙方所报工程量；若乙方未在完成后的七日内及时申报增加部分的工程量，则视为乙方放弃变更后增加工程量结算。

第六条　工程验收及质保

1.工程按国家现行验收规范及甲方要求，一次性验收合格。

2.乙方按合同要求完成所有工程项目后七日内应向甲方提交验收资料及书面验收通知书，甲方应当在收到乙方书面验收通知书七日内组织人员进行验收，超过七日视为认可。

3.乙方养护壹年，当工程在养护期内出现三叶草死亡现象，乙方应在接到通知之日后三天内派人补种。乙方不在约定期限内派人养护，甲方可委托其他人员养护，养护费用由甲方在工程质保金中直接扣除或向乙方追偿；

第七条　双方责任

一、甲方的责任：

1.甲方及时确认施工范围、施工工艺及材料材质。

2.协调现场关系，协调水、电使用，费用由乙方承担。

3.负责筹集工程建设资金，并按时按量支付乙方的工程进度款

4.工程中途停建、缓建造成的停工，应及时通知乙方，并采取措施弥补或减少损失。

二、乙方的责任：

1.负责组织本工程全部施工人员、工程后勤服务人员、管理人员的安排，工程材料的采购，确保不合格的材料不进工地，对现场的施工安全和材料、设备安全等负全部责任。

2.确保工程质量，做到安全生产、文明施工，承担施工时的全部安全责任，并承担甲方因此而遭受的损失。

3.进场施工需服从现场厂区管理制度，自行承担安全文明施工的费用，若乙方施工时明火造成甲方损失，甲方有权要求乙方支付10000元以上违约金，违约金在工程款中直接予以扣除。若造成严重损失，甲方有权追究乙方经济及法律责任。

4.进入现场施工时做到提前沟通，施工过程中不得影响甲方正常生产。

5.工程款项优先支付农民工工资，若出现农民工工资拖欠，甲方有权将工程款或质保金优先垫付农民工工资。

6.若乙方在合同签订后放弃或在施工过程中恶意停工，甲方有权将投标单位纳入黑名单，若造成损失，甲方有权要求乙方进行双倍合同价款赔偿。

7.乙方进场施工前，应与甲方签订安全责任状，明确安全责任。

8.乙方需分批施工，在清除建筑垃圾时须保证地面人员安全，同时观察并避开地下水管、电缆、光缆等隐蔽工程，因乙方施工造成损失由乙方赔偿。

9.需提供施工人员购买意外保险发票。

第八条现场安全生产与文明施工

1. 甲方按施工现场现状交付乙方施工，安全防护全部由乙方负责，并承担全部费用。

2.安全要求：乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，负责文明施工安全生产。如因乙方原因造成人身伤亡及第三者伤亡，政府相关管理部门罚款一切由乙方负责，且承担由此引发的连带责任。

3.文明施工：乙方必须文明施工，做到工完料清，清运垃圾的费用由乙方自行承担，并做好验收前的产品保护等工作。若乙方自完工后七天内未对场地进行清理，甲方有权组织人员进行清理，发生的费用在乙方工程款中直接扣除。

4.乙方有义务做好施工现场设备及周边环境等保护，属乙方破坏者应负责维修或赔偿。

第九条违约责任

一、乙方的责任

1.工程质量不符合国家规范规定或甲方要求的，由乙方负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，按每延迟一日处以1000元/天的违约金并承担由此造成的一切责任。

2.工程不能按合同规定的工期交付使用或进行竣工验收，按每延迟一日处以1000元/天的违约金并承担由此造成的一切责任，甲方同时有权解除合同。

3.按工程期限，若乙方无法按期完成，连续延期超过10个日历天数，甲方有权终止合同，乙方所有材料不得退场。甲方另行委托施工队伍进场施工，乙方不得以任何理由阻挠，已完成的工程按照本合同约定的条款决算后下浮50%作为决算额。

4. 接甲方通知3日内进场施工，超过10日未进入现场开始施工，甲方有权终止合同并要求乙方支付1万元违约金。

二、甲方的责任：未能按照合同的规定履行自已应负的责任，竣工验收日期顺延。

第十条　纠纷解决办法

任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第   2   项方式解决：

1、向仲裁机关申请仲裁；

2、向甲方所在地人民法院起诉。

第十一条　附　则

1、本合同一式份，双方各执份。

2、本合同自双方盖章即生效，工程结清工程款且质保完后终止。

3、本合同签订后，甲乙双方如需提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

4、本合同中附件清单，具有同等的法律效力。附资质、合同明细表

甲方（甲方盖章）：沈阳润田食品饮料有限公司　          乙方（乙方盖章）：

法定代表人（签章）：　　　　                          法定代表人（签章）：

委托代理人（签章）：　　　　　　                      委托代理人（签章）：

开户银行：                                           开户银行：

帐　　号：                                           帐　　号：

电　　话：　　　　　　　　　　                       电　　话：

签订日期：二〇二三年    月     日                     签订日期: 二〇二三年   月    日

附件：沈阳润田绿化明细

| 序号 | 开荒区域 | 项目名称 | 综合单价 | 面积 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （含税） | ㎡ | （万元） |  |
| 1 | 正南地段 | 墙角建筑垃圾开凿，清运，场地平地 |  | 11300 |  |  |
| 2 | 正南地段 | 种植三叶草（种子）化肥，农药，设备，保温 |  | 11300 |  |  |
| 3 | 正南地段 | 三叶草养护期一年，不缺苗，无杂草 |  | 11300 |  | 成活率100% |
| 4 | 西南地段 | 土堆钩机铺平 |  | 450 |  |  |
| 5 |  | 1+2+3+5 |  |  |  | 增值税专用发票税率 % |

绿化养护标准

一、绿化养护内容

1、建立完善的养护计划，制定养护岗位职责以及养护规范、操作规程、养护制度。根据合同约定，配备技术操作人员和养护操作人员，并将养护规范、操作规程、养护制度及工作人员名单交甲方审批备案。

2、根据季节、气候、土壤、植物的生长习性和生长阶段及养护场地的具体情况合理安排、开展养护工作，根据甲方要求及时做好养护区域的局部调整，保证绿化观赏的整体性，并向甲方提供年度、月度养护管理方案。

3、开展养护工作时，严格遵守甲方的管理规定，文明施工;绿化垃圾由乙方负责清理外运。

4、接受甲方的管理、监督、检查和考核，对甲方发出的整改通知，应及时按甲方的要求进行整改。乙方无正当理由拒绝整改时，甲方可以另行委托他人予以整改，所发生的费用由乙方承担。

5、负责养护工作人员的劳动保护和人身安全，乙方需自行购买雇员保险，任何情况下发生安全事故，均与甲方无涉。

6、除双方另有约定外，养护工作人员的餐饮、住宿由乙方自行承担。

7、建立和健全养护管理档案，对养护管理工作中采集的各种信息、资料及时做好分析整理和归档保存工作，并报送甲方备案。养护管理期满，将养护管理的所有档案资料及养护范围内的各类植物、设施完好地移交给甲方。

8、乙方应自备一切绿化养护工具和杀虫药剂，杀虫药剂应符合国家/沈阳/行业相关安全使用规定，并提供相关药剂合格证书，且应至少提前一个知甲方消杀具体时间及注意事项。

9、乙方应做的其他工作:对绿地管理工作提出合理化建议，员工必须遵纪守法，遵守甲方的日常管理规定，否则乙方承担损害赔偿责任。

- 验收和养护标准

1、 病虫害防治：生长旺盛，枝叶健壮，无枯死，保持植物生长特性，整形效果与周围环境协调，病虫害率不超过10%，单株受害率不超过8%。

- 存活率和杂草率：生长旺盛，叶色浓绿，总体平整，杂草率低于15%，纯度达85%，重要部位草边修剪整齐。

- 施肥：根据各类植物的生长特点及对肥料的需要，年施肥不少于二次，以保持各类植物的生长旺盛，达到一定的景观效果。

- 浇水排水：水应根据不同植物生物学特性、树龄、季节、土壤干湿程度确定。做到适时、适量、不遗漏。每次水要足透。夏季高温季节，应在早晨和傍晚进行、冬季宜午后进行。雨季应注意排涝、及时排除积水。

绿化养护管理考核办法

甲方：沈阳润田食品饮料有限公司          (以下简称甲方)

乙方：                                (以下简称乙方)

为明确责任，绿化作业管理，以甲乙双方签订的绿化养护合同为基础，制定以下考核办法。

- 乙方绿化因人手不足，造成工作延误，每次考核乙方100-500元；

- 因乙方虫害防治不及时导致基地内虫害偏多，甚至进入车间，每次考核乙方100-500元；

- 乙方因操作不当、养护不当或管理不善导致三叶草枯死，每次考核乙方100-500元，并在甲方要求时间内补种，且确保成活；

- 乙方人员私拿基地内部物品（包含成品水、废料等），视物品本身金额考核乙方100-500元。

- 乙方绿化人员在厂区禁止吸烟，如有违反考核乙方500元/次，乙方人员吸烟时必须在甲方规定场所吸烟。

- 乙方绿化人员出现闹事现象或在厂区出现打骂其他人员的现象，一经发现考核乙方500元/次，（情节严重另行处理）当事人由乙方辞退处理。

- 乙方绿化人员浇水后未关闭水阀造成水的浪费，发现一次考核乙方100元。

- 乙方绿化人员在种植或养护过程中，未及时清理路面草屑，发现一次考核乙方100元。

- 因乙方管理不当，导致基地内绿化杂草丛生，超过15％，考核乙方500元/次，并按甲方要求及时处理掉杂草。

- 乙方人员如需在甲方宿舍住宿，需向甲方提出申请，甲方根据宿舍入住情况酌情安排，经同意后方可入住。入住人员需遵守甲方宿舍管理和水电管理制度，住宿费按单间100元收取，水电费以抄表数按甲方核定的价格收取。

- 乙方绿化人员应爱惜甲方基地内财产，避免人为造成损坏，损坏的财产按甲方公司规定对乙方给予考核。

此考核办法作为双方《园林绿化养护合同》的附件，与主合同具备同等效力。

甲方：                              乙方：

代表人：                            代表人：

年  月  日                           年   月   日

附件1                                 廉政承诺书

为加强工程建设中的廉政建设,规范工程建设项目中我方的各项活动,防止名种谋取不正当利益的违法违纪行为发生,保护国家、集体和当事人的合法权益,根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定,作出以下承诺：

(-)应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规相关政策、以及廉政建设的各项规定。

(二)严格执行建设工程项目承发包合同文件,自觉按合同办事。

(三)业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外),不得为获取不正当的利益,损害国家、集体和对方利益,不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

(四)发现对方在业务活动中有违规违纪违法行为的,应及时提醒对方,情节严重的,向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

(五)不以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

(六)不以任何理由为甲方和相关单位销应由对方或个人支付的费用。。

(七)不接受暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方式。

(八)不以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等。

乙方单位:(盖章)

投 标 函

致：沈阳润田食品饮料有限公司

根据已收到工程的招标文件，我单位经考察现场并已仔细研究沈阳基地绿化工程项目招标文件的全部内容，我方愿意以人民币 （￥：        ）的投标总价，按招标文件要求承包本次招标范围内的全部工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到合格标准。

1、我方承诺响应招标文件的所有条款。投标文件中所有关于投标人资格、资信的文件、证明和陈述均是真实、准确的，若有违背，我方承担由此而产生的一切后果。

2、我方同意理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标，一旦我方中标，我方保证立即进行开工前的准备工作，并在开工令下达后立即开工，并在招标人要求的竣工时间内竣工。

3、我单位保证工程质量达到 合格 以上（符合工程建设国家标准等法律、法规、标准要求）。

4、我方同意在招标文件中规定的投标有效期内，本投标书始终对我方有约束力且随时可能按此投标书中标。若中标单位违约，被贵方清理出场，我方（同意或不同意）在接到贵方通知后，立即组织进场，并我方以投标报价结合剩余工程量占总工程量的比例签订合同。

5、如果我方中标，本投标书将构成约束我们双方的合同的组成部分。

6、施工工期日历天 ，因非投标人原因时间顺延；投标有效截标之日起个日历日；开具增值专用发票税率点。

7、1.工程竣工完成验收合格后付至总价的 95 %，2.付95%价款之前未开具总价全额发票甲方有权拒付工程价款 3.双方同意将本工程结算价的5%作保修金,质保验收壹年后无质量问题无息付清余款。

8、在整个招投标过程中，我方若有违反招标文件或本承诺函的行为，贵方可按照招标文件之规定作出处理，我方完全接受。

9、工程项目禁止分包、转包，一经发现将终止合同。

投标单位（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签章）：

日期：  年  月 日

授权委托书

本授权书声明：我系的法定代表人，现授权委托

为我单位合法代理人，代理人电话：，以本公司的名义参加投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我司均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

投标方（盖章）：

法定代表人（签章）：

授权日期：  年  月   日