丰城润田食品饮料有限公司

丰城润田（西区）三部制胚车间改造安装工程

邀标文件

丰城润田食品饮料有限公司

二O二O年九月

# 第一章 投标邀请函

丰城润田食品饮料有限公司（西区）三部制胚车间2003年建厂投入使用的设备和模具冷却管道大多选用的是碳钢无缝钢管，现管道有锈蚀穿孔、多处漏水现象，为彻底解决此管道问题，将原锈蚀管道全部拆除后全部安装新管道，遵循“公开、公平、公正和诚实信用”的原则，进行项目邀标，邀请贵公司参加此项目的投标，如贵公司有意参与，请务必详细阅读和理解本邀标函所有附件（免费获取）有关事项告知如下：

1.项目概况与范围

项目概况：丰城润田（西区）三部制胚车间管道改造安装工程

工程地点：丰城市高新园区慧灯路9-10号丰城润田西区厂区内

范围：包括但不限于原无缝钢管1311米，其它管道110米、24台水泵、5台冷水机、砼水池(2*2.5*2.5,4.1*3.3*2.5m)、管道附件等拆除；重新安装管道、水泵、冷水机、管道附件、安全防护措施等（主材不含，只计人工及机械费用，明细详附表1及附图2)。

2．投标人资格要求

2.1 本次竞标要求

凡在中国境内注册并具有法人资格，应具备建设行政主管部门核发的房屋建筑施工总承包三级资质（含三级）或压力管道安装资质，并具有有效的营业执照的国内企业均可参与投标；

2.2投递地点：江西润田实业股份有限公司（南昌高新区火炬大街188号淳和大厦7楼）。

联 系 人：吴伟

联系电话：0791-88113738-7523  13870895859

传    真：0791-88113741

2.3 投标文件投递开始时间：2020年10月9日

3．投标文件递交截止和开标时间、地点

3.1投标文件递交的截止时间为：2020年10月14日9时30分（北京时间）

3.2开标时间为：2020年10月14日10时00分（北京时间）

3.3投标文件递交地点为：江西润田实业股份有限公司

地址为：南昌高新区火炬大街188号淳和大厦7楼；

3.4 逾期送达的、未送达指定地点或未邮寄至投标地点的投标文件，招标人不予受理。3.5投标人无须到我司开标现场。

丰城润田食品饮料有限公司

第二章  投标人须知

一、投标文件的组成

投标文件应采用A4规格纸编制并装订成册，主要包含以下几个部分内容：

1）报价清单

2）资质证书等

3）企业认为有必要提供的其它材料

二、投标报价要求

1、投标人应根据标准技术规范要求及现场实际情况进行报价，招标人不组织现场勘察，各投标单位自行前往并承担相关费用。

2、投标报价应是本投标文件所确定的全部工作内容的价格体现。土建装饰部分执行《2017年版江西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》 、安装部分执行《2017年版江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》，并按照 《2017年版江西省建筑与装饰、通用安装、市政工程费用定额(试行)》标准进行取费。税金执行赣建价【2019】1号文标准。

3、本工程投标文件不予以退回，若未中标不予以补偿任何费用。

4、进场施工需服从现场厂区管理制度，自行承担安全文明施工的费用。

5、本次施工改造须按厂区要求分批施工，不得影响正常生产。

6、付款方式：按月进度付至已完工程量70%，工程竣工决算审计完后付至95%，余5%作为质保金一年后无质量无息付清。

三、反商业贿赂的特别声明

在招投标过程中，投标方不得安排招标单位业务人员参加任何可能对公正履行职责有影响的活动，提供任何形式馈赠的礼品、礼金、有价证券等。一经发现，视受邀公司自动弃权。

四、中标

招标人根据投标人的资质、价格、付款方式、施工周期、施工方案及谈判结果进行综合评定，确定中标人。

五、项目如有变动、更改，招标单位会及时以书面方式通知投标单位。

丰城润田食品饮料有限公司

年  月  日

附一

投 标 函

致：（招标人名称）

- 根据已收到工程的招标文件，我单位经考察现场并研究上述工程招标文件，我方愿以人民币  （￥：           ）的投标报价按招标文件要求承包本次招标范围内的全部工程及保修工作。

- 我方承诺响应招标文件的所有条款。

- 我方完全理解贵方无义务必须接受最低报价的投标并有权拒绝所有的投标，一旦我方中标，我方保证立即进行开工前的准备工作，并在开工令下达后立即开工，并在招标人要求的竣工时间内竣工。

- 我单位保证工程质量达到  合格 （符合工程建设国家标准等法律、法规、标准要求）。

- 我方同意在招标文件中规定的投标有效期内，本投标书始终对我方有约束力且随时可能按此投标书中标。若中标单位违约，被贵方清理出场，我方     （同意或不同意）在接到贵方通知后，立即组织进场，并我方以投标报价结合剩余工程量占总工程量的比例签订合同。

- 如果我方中标，贵方的中标通知书和本投标书将构成约束我们双方的合同的组成部分。

投标单位（盖章）：

法定代表人或其委托代理人（签章）：

日期：  年  月 日